Učna enota Projekt

IPT UN 3. Letnik

|  | Naziv ekipe: Scaffy |  |
| --- | --- | --- |
| Član/ica | Ime in priimek | E-poštni naslov |
| 1. | Filip Joksović | filip.joksovic@student.um.si |
| 2. | Jernej Jerot | jernej.jerot@student.um.si |
| 3. | Georgi Dimov | georgi.dimov@student.um.si |
| 4. | Andrej Delimanchev | andrej.delimanchev@student.um.si |

Projekt bo (označite):

- nadaljevanje našega projekta pri predmetu Praktikum II

- narejen na osnovi lastnega predloga

- rešitev na osnovi predlogov koordinatorjev (št. predloga: 1)

Vizija izdelka / storitve:

Spletno orodje, ki razvijalcem pomaga pri dveh ključnih izzivih DevOps praks: hitrem zagonu novega projekta z že vgrajenimi cevovodi po vzoru start.spring.io ter objektivni oceni zrelosti obstoječega CI/CD cevovoda. Z modelom zrelosti na petih stopnjah in AI analizo prek LLM API ponudnikov orodje razvijalcem poda strukturiran vpogled v kakovost njihovega cevovoda in konkretne predloge za izboljšave.

Podatki o izdelku / storitvi

| Ključni uporabniki | Razvijalci, ki vzpostavljajo nov projekt in želijo takoj dobiti delujoč cevovod brez ročnega pisanja konfiguracije. Razvijalci in ekipe, ki želijo preveriti kakovost obstoječega CI/CD cevovoda in dobiti konkretne predloge za izboljšave. Pedagogi in študentje, ki se učijo DevOps praks. |
| --- | --- |
| Glavne funkcionalnosti (omejite se na funkcionalne zahteve, opremite s prioritetami) | - [Must] Inicializator projektov — čarovnik po vzoru start.spring.io: izbira stacka (Angular/Vue/React + Spring Boot/.NET/NestJS), generiranje scaffold projekta + Dockerfile + pipeline konfiguracije - [Must] Analizator cevovoda — razčlenjevanje podane YAML datoteke (GitHub Actions, GitLab CI) - [Must] Ocena zrelosti cevovoda — model zrelosti stopnje 1–5 po dimenzijah: build, test, analiza kode, varnostno pregledovanje, artefakti, nameščanje, obveščanje - [Must] Poročilo o analizi — strukturirano poročilo z oceno vsake dimenzije in splošno stopnjo zrelosti - [Must] REST API dostop do obeh funkcionalnosti (/api/init, /api/analyze) - [Should] AI analiza prek LLM API ponudnikov — kontekstualni predlogi za izboljšave s primeri kode, razvrščeni po prioritetah - [Could] Referenčni projekti — 2–3 vzorčni projekti, generirani z inicializatorjem, kot demonstracija (spletni CRUD, mobilna aplikacija z zalednim sistemom) |
| Glavne omejitve (npr. varnostne, performančne, omejitve okolja ipd.) | - Podprti formati cevovodov: GitHub Actions (.github/workflows/*.yml) in GitLab CI (.gitlab-ci.yml). - Inicializator podpira vnaprej definirane kombinacije stackov — ni generičnega generatorja za poljubne tehnologije. - AI analiza zahteva veljavno naročnino na API LLM ponudnika. - Generirani scaffold-i so izhodiščne točke, ne produkcijsko pripravljene rešitve. |
| Meje izdelka / storitve (česar NE boste vključili) | - Podpora za Jenkins, CircleCI, Travis CI, Azure DevOps. - Samodejni popravki cevovoda. Neposredno nameščanje aplikacij. - Upravljanje dostopov do repozitorijev. - Integracija z zunanjimi orodji za analizo kode (SonarQube ipd.). |
| Uporabniški vmesnik(i) (npr. mobilni, spletni, namizni, API, konzolni ipd.) | - Spletna aplikacija (React) z dvema glavnima pogledoma: - (1) čarovnik za inicializator — 4-koračni wizard za konfiguracijo in prenos projekta; - (2) analizator — obrazec za vnos YAML in prikaz interaktivnega poročila o zrelosti. - REST API za programski dostop do obeh funkcionalnosti. |
| Zagotavljanje trajnosti podatkom (npr. relacijska baza podatkov, NoSql baza, blockchain platforma, PB v oblaku, trajnosti podatkov ne bo ipd.) | - PostgreSQL — shranjevanje preteklih analiz (vsebina YAML, rezultati, ID, čas analize). - Redis — predpomnilnik za ponavljajoče se analize istega cevovoda (TTL 24h). - Generirani scaffold-i se ne shranjujejo — tvorijo se sproti in vrnejo kot ZIP arhiv. |
| Namestitev zaledja izdelka / storitve (npr. oblak - zabojniki, oblak - serverless, lasten strežnik, zalednega sistema ne bo.) | Oblak — Docker kontejnerji: Spring Boot zaledni sistem (inicializator + analizator + AI integracija), React spletni vmesnik, PostgreSQL, Redis. Storitev je dostopna kot samostojna spletna aplikacija. |

Poslovni vidik izdelka / storitve

| Alternativne rešitve / storitve na trgu | - start.spring.io — inicializator samo za Spring Boot projekte, brez analize cevovoda. - GitHub Actions Marketplace — zbirka akcij in predlog, brez ocene zrelosti. - SonarQube — analiza kakovosti kode, ne cevovoda. Nobena obstoječa rešitev ne združuje inicializatorja projektov z analizo zrelosti cevovoda. |
| --- | --- |
| Konkurenčna prednost Zakaj bo predlagan izdelek /storitev za uporabnika boljši od obstoječih? | - Edina rešitev, ki združuje inicializator (nov projekt z vgrajenim cevovodom) in analizator (ocena obstoječega cevovoda) v enem orodju - Strukturiran model zrelosti cevovoda (stopnje 1–5 po 7 dimenzijah) — objektivna, ponovljiva ocena - AI predlogi prek LLM API ponudnika— konkretni, kontekstualni nasveti s primeri kode - Podpora za več stackov (Angular/Vue/React + Spring Boot/.NET/NestJS) in ponudnikov (GitHub Actions, GitLab CI) - Izobraževalni vidik — razvijalci razumejo, katere stopnje cevovoda imajo in kaj jim manjka |
| Planirane integracije (npr. sistemi za overjanje, sistemi za shranjevanje vsebin na oblaku, napovednimi modeli v oblaku, zunanjimi viri podatkov ipd.) | - LLM ponudnik (AI analiza in predlogi za izboljšave cevovoda). - GitHub (generiranje GitHub Actions YAML v inicializatorju). - GitLab (generiranje GitLab CI YAML v inicializatorju). |
| Zahteve rešitve / storitve (npr. posebna strojna ali programska oprema, veljavna naročnina na storitve ipd. ) | - Strežnik za storitev: min. 4 vCPU, 8 GB RAM (Docker, Spring Boot, React, PostgreSQL, Redis). - Naročnina: API ključ LLM ponudnika za funkcionalnost AI analize. |

Plan izvedbe

| Organizacijski vidik razvoja (uporabljena razvojna metoda – npr. Scrum, Kanban…; Uporabljeni standardi dokumentiranja – npr. UML ipd...) | Scrum metodologija, sprinti po 1 teden. Dokumentiranje z UML diagrami (diagram primerov uporabe, razredni diagram, diagram zaporedja za deploy flow). 4 razvijalci. |
| --- | --- |
| Planirana realizacija 1. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane) | Temelji in inicializator (osnova): - Arhitektura projekta, monorepo struktura, CI/CD za orodje samo - Zaledni sistem (Spring Boot): definicija stackov in predlog, REST API /api/init - Generator scaffold projektov — Spring Boot + Angular kombinacija - Generiranje Dockerfile za vsak podprt stack - Čarovnik (React) — 4-koračni wizard: izbira stacka, cevovoda, konfiguracija, prenos ZIP |
| Planirana realizacija 2. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane) | Razširitev inicializatorja in analizator (osnova): - Podpora za dodatne stacke: Vue, React, .NET, NestJS - Generiranje GitHub Actions in GitLab CI YAML za vse kombinacije - Razčlenjevalnik YAML datotek (GitHub Actions, GitLab CI) - Mehanizem za ocenjevanje zrelosti — zaznavanje stopenj po 7 dimenzijah - REST API /api/analyze, osnovno poročilo o analizi |
| Planirana realizacija 3. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane) | Analizator cevovoda (osnova): - Razčlenjevalnik YAML datotek (GitHub Actions, GitLab CI) - Mehanizem za zaznavanje stopenj — zaznavanje prisotnih aktivnosti (build, test, lint, security scan, deploy) - Model zrelosti stopnje 1–5 po 7 dimenzijah - REST API /api/analyze — sprejem YAML, vrnitev ocene in poročila - Osnovni prikaz poročila v spletnem vmesniku — tabela z ocenami po dimenzijah |
| Planirana realizacija 4. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane) | AI analiza in napredni prikaz: - Integracija z ponudnikom LLM API-ja — kontekstualni predlogi za izboljšave s primeri kode, razvrščeni po prioritetah - Interaktivni radar grafikon zrelosti po dimenzijah v spletnem vmesniku - Shranjevanje preteklih analiz (PostgreSQL) in predpomnjenje ponavljajočih se analiz (Redis) - Referenčni projekt #1 — spletni CRUD (Spring Boot + Angular), generiran z inicializatorjem |
| Planirana realizacija 5. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane) | Referenčni projekti, stabilizacija in demo: - Referenčni projekt #2 — NestJS + React z GitLab CI, generiran z inicializatorjem - Celovito testiranje inicializatorja in analizatorja (end-to-end, robni primeri) - Popravki napak in optimizacije zmogljivosti - Dokumentacija API (OpenAPI/Swagger) - Priprava demo in predstavitvena dokumentacija |